项目沟通管理练习题

1在沟通管理中通过感觉及思想被同化的过程是一种     过程 
A理解  
B沟通 
C接收 
D解码 
 
2一个团队不会充分发挥其作用直到每个成员      
A在决策中寻求一致 
B感觉到认同 
C取团队领导的决策 
DA及B 
E以上都是 
 
3一个科学家正通知技术人员一个已开始研发的产品以及实验室技术人员将被希望进行的工作那么影响技术人员过滤这些信息的能力的障碍如下除了 
A语言及语义 
B文化及宗教 
C文化水平 
D信誉权威组织状态 
E实验室及科学家办公室的位置 
 
4在向管理层/客户进行介绍时使用视觉辅助将 
A吸引观众的注意力 
B通过对审核尺寸加上一个目测尺寸可增强学习过程 
C注视时间较长可使心不在焉的听者得到一定信息 
D以上都是 
 
5人与人之间最快最有效的沟通是与什么一起产生的 
A相同的观点 
B不同的利益 
C先进的程度 
D降低预先感知的障碍的能力 
E很好的解码技术 
 
6沟通最合适的解释是 
A信息的交流 
B提供书面及口头的意向 
C包括发送者及接收者 
D有效的听 
E以上都是 
 
7在沟通中一个最常见的错误是对接收者 
A过高估计其知识 
B过低估计其知识 
C过低估计其智能 
D过高估计其智能 
E都不是 
 
8管理层抹刀形会议向全体职工介绍档案及文件新用的便利包这是一个    沟通的例证 
A向上沟通 
B向下沟通 
C单向沟通 
D双向沟通 
 
9下列描述的所有技术都是使会议不走题除了 
A重申会议议题及目的 
B分阶段对会议作一总结 
C鼓励由新的有趣的主意 
D对成员提出的不清晰意见作一解释 
 
10项目经理有责任了解要发送哪类信息因为他的    可避免沟通障碍 
A业务界面 
B输出 
C技术经验 
D优先顺序 
E培训方法 
 
11高层管理层应当何时进行定期的项目审查 
A完成一个里程碑时 
B完成一个生命周期阶段时 
C客户提出大的索赔时 
D项目经理报告成本超支的任何时候 
 
12项目经理用在沟通上的时间占多少 
A50% 
B75-90% 
C30% 
D40-60% 
 
13项目沟通管理中信息的过滤 
A应当尽量限制 
B是好的沟通所必须的 
C只有当项目出现重大问题或危机时才应该发生 
DB和C 
 
14对于冲突现代的观点是 
A冲突是不好的 
B冲突是由制造事端者引起的 
C应当冲突避免 
D冲突常常是有益的 
 
15项目状态报告的主要目的是 
A组织和总结信息以便让所有的项目干系人都知道 
B让上级管理层知道项目存在的问题 
C让客户了解已经完成的变更 
D向职能经理提供信息 
 
16由谁负责确保讯息清楚明确和完整 
A项目经理 
B讯息的发送者 
C讯息的接受者 
   D讯息的发送和接受者 
 
17向高层管理人员作月度进度报告的合适方式是什么 
A里程碑图 
B以时间为尺度的横道图 
CPERT图 
D网络 
 
18在项目执行中进度和成本执行绩效令人满意这时指派了一名新的项目经理他正在参加见面介绍会最重要的是什么 
A设定目标 
B向项目干系人介绍项目队伍成员 
C检查沟通 
D项目章程 
 
19所有的文件都应当是书面的一位项目队伍成员反对这一程序他非正式的执行一些任务结果给项目造成了损失在这种情况下项目经理应该采用哪一种冲突解决方法 
A安抚 
B强制 
C解决问题 
D吸取教训 
 
20为确定变更所采取的影响下列哪种行动是必要的 
A重新评估WBS 
B重新评估沟通计划 
C挣值审查 
D执行绩效测量 
 
21在项目计划编制的初期阶段项目经理的领导风格是什么 
A 辅导Coaching 
B 支持(Supporting) 
C 授权Delegating 
D 指导Directing 

 
22在下列哪种情况下需要与客户进行正式的书面通信 
A 检查出了缺陷 
B 客户要求合同没有包括的额外工作 
C 项目进度拖延 
D 项目有成本超支 
23您正在管理一个大项目需要您的项目队伍中的一部分人到有很大时差的不同国家中生活您的很多项目成员在您的国家中地域颁布也很广在下列选择中选择团队沟通的最好方法 
A 电子邮件 
B 使用带密码的环球网 
C 频繁的电话会议 
D 面对面的会议 
24项目沟通系统中的关键要素是 
A 进展报告 
B 项目指示 
C 项目经理 
D 客户 
25广泛使用  沟通很可能有助于解决复杂问题 
A 口头 
B 书面 
C 正式 
D 管理信息系统 
26下列各项哪一项不是非正式书面沟通的例子 
A 工程师的笔记 
B 电子邮件信息 
C 管理计划 
D 发给项目队伍成员的备忘录 
27下列哪一项是用于项目管理收尾的工具 
A 项目档案 
B 项目产品的文档化 
C 执行绩效的报告方法 
D 采购审计 
28在项目的执行过程中指派了一名新的项目经理该项目在按计划执行项目经理发现客户对报告方法有抱怨项目经理应当做的第一件事情是什么 
A 检查沟通系统 
B 询问客户的抱怨和要求并寻求解决方案 
C 建议修改对客户的报告  
D 让项目队伍提出替代方案 
29在一个有5000名雇员的组织中开始进行一个重组项目项目队伍由每一个组织单位中一名代表组成识别和满足干系人对项目信息需求的最好方式是 
A 沟通计划 
B 沟通和责任矩阵 
C 人员分配和资源管理计划 
D 组织分解结构OBS 
30缺乏沟通和未解决的争端意味着 
A 复杂的项目 
B 失败的进度计划 
C 低效率的项目团队 
D 项目团队的职责界定不明确 
31可以通过下列哪种方式达到解释的目的 
A 使用不同的沟通媒介 
B 用不同的术语重述 
C 完全不变地重复说过的话 
D 让发信息者重新将信息发一遍但使用不同的术语 
32执行绩效测量基准是 
A BCWS 
B BCWP 
C ACWP 
D ACWS 
33在信息发送过程中要用到下列哪一种工具或技术 
A 沟通管理计划项目计划和信息发送系统 
B 信息发送系统信息检索系统和执行绩效报告 
C 沟通技能信息检索系统和信息发送系统 
D 沟通技能工作结果和状态报告 
34沟通计划编制所用的工具和技术是 
A 干系人分析 
B 沟通技巧 
C 信息检索系统 
D 信息分送系统 
35项目经理可以通过下列方法促进项目沟通和团队建设除了 
A 有一个作战室 
B 成为一个好的沟通阻碍者 
C 成为一个沟通联络者 
D 主持有效的会议 
36在项目收尾阶段很多项目经理都倾向于尽可能推迟人员的重新分配这是因为 
A 他们被迫面对这一过程中可能发生的人际冲突 
B 他们相信没有人想离开项目 
C 职能经理不愿意让 项目成员回到职能部门 
D 项目队伍成员不愿意转到一个新分配的岗位上 
37在与客户打交道时项目经理应当 
A 要诚实到这样的程度即不至于客户起诉项目组织 
B 努力建立一种友好的诚实的和开放的关系 
C 通过鼓励范围蔓延努力使利润最大化 
D 为了满足客户和赢得更多生意做所有被要求做的事情 
38在下列因素中哪一项对项目沟通要求的影响最大 
A 干系人职责关系 
B 外部信息需求 
C 可以利用的技术 
D 项目的组织结构 
39项目的管理收尾并不能推迟到项目完成才开始这是因为 
A 有用的信息可能会丢失 
B 可能会重新指派项目经理 
C 到那时可能会重新分配项目队伍成员 
D 供应商担心付款 
40在项目环境下下列有关沟通的论述哪一个是正确的 
A 项目经理必须承担主要责任以确保发出的讯息已经收到 
B 有效的会议作战室和紧密型矩阵可以促进有效的沟通 
C 如果一个项目由12人组成则存在42个潜在的沟通渠道 
D 大多数项目经理花费30%的工作时间用于沟通

答案:项目沟通管理练习题

1、DDEDA  EACCB  BBADA  BACCD
21、DBBCB  CCAAC  BACAB  ABDAB

卓越80道

1、 高层管理在什么时候应该执行定期项目审查？
A、 完成里程碑时
B、 每一个生命周期阶段结束时
C、 客户严重索赔时
D、 项目经理因成本超支汇报时 B Communications 
2、 趋势分析是用来监控
A、 错误成因
B、 质量管理计划
C、 客户满意
D、 技术、成本及进度绩效 D Communications 
3、 项目经理花在沟通上的时间占多少？
A、50%
B、75-90%
C、30%
D、40-60% B Communications 
4、 项目经理应该
A、 控制所有信息
B、 尽力控制沟通
C、 委托控制沟通
D、 通过沟通系统获得足够的关于冲突的信息 B Communications 
5、 项目的本质决定了项目要求：
A、 沟通仅限于有关产品、进度、质量、成本的事实
B、 对沟通严密控制，这样其他有竞争冲突的项目经理就不能获得一些不公平优势
C、 项目经理是客户、高层管理、部门经理和项目人员之间的沟通焦点
D、 所有项目报告都应该在内部、外部共享 C Communications 
6、 当代冲突观认为：
A、 冲突是不好的
B、 冲突是由麻烦制造者引起的
C、 应该避免冲突
D、 冲突常常是有利的 D Communications 
7、 项目状态报告的主要目的在于：
A、 组织并汇总信息，然后所有项目干系人
B、 把项目问题通知高层管理
C、 通知客户已经完成了的变更
D、 向职能经理提供信息 A Communications 
8、 谁应该负责确保信息是清楚、明确和完整的？
A、 项目经理
B、 信息传递者
C、 信息接收者
D、 信息传递者和接收者 B Communications 
9、 以下哪种方法是向高级行政人员汇报月进展的正确手段
A、 里程碑图
B、 时标条形图
C、 PERT
D、 网络图 A Communications 
10、 项目执行期间，进度绩效和成本绩效均令人满意，这时重新委任了一个项目经理，他正出席见面会，什么是是最重要的？
A、 设定目标
B、 向项目干系人人介绍小组成员
C、 检查沟通
D、 项目章程 C Communications 
11、 在确定变更带来的影响时，以下哪种行动是必需的？
A、 重新评估WBS
B、 重新评估沟通计划
C、 审查挣值
D、 绩效评定 D Communications 
12、 过滤这个概念在什么时候出现？
A、 一个技术结合项目沟通计划使用时
B、 监督人执行沟通信息审核和文档记载时
C、 在上下级之间的沟通中大部分信息丢失
D、 A和B C Communications 
13、 在项目第一个阶段结束时，在开始下一个阶段之前你应确保-----
A、 具备下个阶段所用的资源
B、 进展符合其基线计划
C、 为达到项目结果采取纠正措施
D、 该阶段已经达到目标并正式接收其可交付成果 D Communications 
14、 什么时候需要用正式的书面信函
A、 检测到错误时
B、 客户要求合同中没有涵盖的附加工作时
C、 项目出现进度问题
D、 项目成本超支 B Communications 
15、 你现在管理一个大型项目，部分项目团队成员在不同的国家，而且相互之间时差很大，在本国内有大量的项目团队成员散布在一个硕大的地理区域，选择一项最好的小组沟通方法
A、E-mail
B、 使用带密码保护的网页
C、 经常如开电话会议
D、 面对面会议 B Communications 
16、 项目沟通系统的关键元素是：
A、 进展报告
B、 项目指令
C、 项目经理
D、 客户 C Communications 
17、 大量使用-----沟通最有可能协助解决复杂的问题
A、 口头
B、 书面
C、 正式
D、 管理信息系统 B Communications 
18、 以下哪个工具用于行政收尾
A、 项目档案
B、 项目产品文档
C、 绩效报告方法
D、 采购审计 C Communications 
19、 项目执行期间重新委任了一名项目经理，项目已经按照计划执行，但是项目经理发现客户对报告方法相当不满，项目经理应该首先做什么？
A、 检查沟通系统
B、 询问客户的不满和要求，找出解决方案
C、 向客户建议修改报告
D、 让项目团队制定替代方案 B Communications 
20、 一个拥有5000员工的组织开始了改造项目，项目团队由每一个单位派出一位代表组成。识别和满足项目干系人的信息需求的最佳方法是？
A、 沟通计划
B、 沟通和职责矩阵
C、 人员编制和资源管理计划
D、 OBS A Communications 
21、 项目出现人员绩效问题，最好通过什么手段处理？
A、 正式书面沟通
B、 正式口头沟通
C、 非正式书面沟通
D、 非正式口头沟通 D Communications 
22、 在项目环境中，以下哪句关于沟通的话是正确的？
A、 项目经理必须承担确保信息接收者已经收到信息的主要任务
B、 高效会议、战争室、紧矩阵促进有效沟通
C、 如果项目有12个人，则有48条沟通渠道
D、 大多项目经理在沟通上花掉工作时间的30% B Communications 
23、 某项目经理就一个复杂的问题做了决策，几个月后，类似的问题又出现了，最可能原因是什么？
A、 风险分析不足
B、 疏忽对解决问题的确认
C、 忽略了向发起人汇报
D、 没有使用鱼骨分析图 B Communications 
24、 当项目经理进行谈判时，非口头沟通技术：
A、 不太重要
B、 非常重要
C、 涉及到成本和进度目标时才重要
D、 涉及到异文化时才重要 B Communications 
25、 以下哪项不是开工准备会议的目标
A、 建立工作关系和沟通线路
B、 回顾项目计划
C、 建立个人和集体义务、职责
D、 讨论合同相关具体法律事宜 D Communications 
26、 以下各项除了-----都是沟通障碍
A、 低补偿引起的不利态度
B、 技术语言造成的困难
C、 固定价合同的清算损害条款
D、 缺少明确的沟通渠道 C Communications 
27、 总体说来，项目干系人间的分歧的解决应该有利于
A、 发起人
B、 高层管理
C、 执行组织
D、 客户 D Communications 
28、 如果想要创造一个善于接纳的沟通气氛，项目经理应该
A、 保证所有的沟通都明了并被理解
B、 用他希望他人对他讲话或写信的方式对别人讲话或写信
C、 让项目团队准备一个项目沟通计划
D、 保证小组成员获得执行工作所需的信息 B Communications 
29、 委派项目经理外的另一个人负责项目收尾阶段可能有用，但是，这个方法有一个缺点，即：
A、 收尾经理可能缺乏项目相关的技术知识
B、 项目的功劳可能被收尾经理一人占有
C、 项目经理是唯一能够保证项目没有遗留问题的人
D、 项目经理是唯一确保收尾过程不被不必拖延的人 A Communications 
30、 以下哪项是用于沟通计划编制的工具或技术
A、 项目干系人分析
B、 沟通技巧
C、 信息检索系统
D、 信息发布系统 A Communications 
31、 行政收尾不能被推迟到项目完工的时候，因为：
A、 有用的信息可能丢失
B、 项目经理可能被重新分配新的工作
C、 项目团队成员可能被重新分配新的工作
D、 供货商希望收到付款 A Communications 
32、 要求谈判技巧最多的三种项目情况是：
A、 和职能经理合作保证资源支持项目的可获取性；向项目团队成员提供绩效评估；制定WBS
B、 制定WBS；确定主进度计划；管理项目变更
C、 使用分包商；编制项目范围说明；项目开始后管理变更
D、 确保高层管理提供项目支持；同职能经理合作；建设项目团队 C Communications 
33、 深入的（移情）聆听需要理解他人的观点，为了展示深入的（移情）聆听技巧，项目经理应该：
A、 重复信息内容
B、 查明内容，做出评价
C、 评价内容，提出建议
D、 改述内容，对他情感做出反应 D Communications 
34、 作为一个项目沟通管理过程，行政收尾包含审核和归档项目结果，由客户对项目产品进行正式验收，行政收尾活动产生的输出包括：
A、 项目档案、正式验收、经验教训
B、 变更请求、项目记录、经验教训
C、 经验教训、绩效报告、变更请求
D、 沟通管理计划、变更请求、项目档案 A Communications 
35、 解释可以通过：
A、 使用另外的沟通媒介
B、 用别的术语重重新说明
C、 一字不漏的重复讲过的话
D、 叫传递者使用其它术语重发信息 B Communications 
36、 以下各因素中，哪一个对项目沟通要求影响最大？
A、 项目干系人职责关系
B、 外部信息需求
C、 技术可利用性
D、 项目的组织结构 D Communications 
37、 以下哪些工具或技术用于信息发布过程
A、 沟通管理计划、项目计划、信息发布系统
B、 信息发布系统、信息检索系统、绩效报告
C、 沟通技巧、信息检索系统、信息发布系统
D、 沟通技术巧、工作结果、状态报告 C Communications 
38、 某项目经理想针对计划项目的实际结果编写报告，他会采用：
A、 趋势报告
B、 预测报告
C、 状态报告
D、 变量报告 D Communications 
39、 项目团队原来有6个成员，现在新增加6个成员，沟通渠道增加了多少？
A、6条
B、4.4倍
C、2倍
D、2条 B Communications 
40、 在收尾阶段，许多项目经理都想尽可能的推迟人事上的重新分配，因为：
A、 他们不愿意使自己面临这个过程可能发生的任何人际冲突
B、 他们认为没有人想要离开项目
C、 职能经理不想小组成员回去
D、 小组成员不想又被分配新任务 A Communications 
41． 现在的项目比以往的项目牵扯到更多的国际合作和形形色色的干系人。因此，如果没有在项目进行之处统一大家的理解，那么对项目的时间，成本和业绩方面的目标可能会出现各种各样的解释，所以项目动员大会是非常重要的（即使是通过多媒体的形式召开的动员大会也是具有重要的意义）。下列各项中，哪一项不属于动员大会的目标？
A．确立项目各部分的沟通关系和标准形式
B．审阅项目计划
C．确定个人和小组的责任和义务
D．讨论与合同有关的，具体的法律问题
 D Communications 
42． 沟通管理计划的一个目的是提供有关以下什么的信息？
A．获取和储存信息的方法
B．当不需要项目小组成员的时候将小组成员调离项目的方法
C．项目组织与干系人的责任关系
D．每个项目小组成员的经验和技能水平
 A Communications 
43． 币值波动，政治动荡，中央和地方政府之间的竞争，以及不同利益集团之间的冲突可能会干扰国际项目的管理。管理国际项目的项目奖励应该意识到跨文化环境的主要影响因素，并特别重视：
A．建立绩效报告制度
B．建立沟通管理系统
C．建立和执行生产进度表以方便信息分配，避免在定期会面之间出现情况的变化
D．通过翻译服务起草正式的项目报告
 B Communications 
44． 你目前正忙着做项目的收尾工作。在这个令人兴奋的最后阶段，在下列哪个方面最容易引发冲突
A．进度问题
B．成本超支
C．技术问题
D．缺乏客户的认同
 A Communications 
45． 你被任命为一个项目的项目经理。在你曾经参加过的项目中， 整个团队的成员在项目动员大会之后就很少再碰面，你对这种做法比较失望。因为在整个项目进展过程中项目团队成员看不到项目进展的整体情况，有时你也看不到呈报给高层管理者的鲜明进展报告。因此你相信与项目团队成员分享信息是非常重要的。作为项目经理，你最先采取的行动就是建立一套信息检索系统。而下列哪一项不属于信息检索系统的一部分？
A．受动归档系统
B．项目管理软件
C．项目内部网
D．电子数据库
 C Communications 
46． 撰写项目进展报告是所使用的“50-50”规则主要用于
A．计算精确的增殖
B．比较准确的估计挣值的大小
C．判断进度方差
D．以货币值来判断进度方差
 B Communications 
47.一个公司为改善沟通和团队协作可以选择使用一个紧缩矩阵的形式把大家组织起来。这种方法还能促进
A． 快速赶工
B． 协作工程
C． 资源平衡
D． 地理上分散或虚拟团队的工作
 B Communications 
48．你管理着公司的一个大的工程，这个工程下面包括了五个子项目。其中一个子项目行将结束，并且项目小组的大多数成员已经重新分配到其他的岗位上。今天，项目经理问你是否可以在项目正式结束前离职以接手新的任命，因为她必须在三天之内到任，否则这个机会就将会被别人抢走，你知道这个项目的许多行政事务还需要了结，你最后的反应是：
A． 任命另一个人担任项目经理负责收尾工作，同意原项目经理接手新的工作，但是要求她出席与客户最后的交接会议
B． 要求项目经理继续负责项目，因为她是负责收尾阶段的最佳人选
C． 即使你的工作任务很重，但是你还是自己来负责这个项目的收尾工作
D． 同意项目经理接手新的任务，但是要求她在周末和晚上的时间负责原项目的收尾工作
 A Communications 
49．以下项目经理的资格要求中最重要的是：
A． 管理经验
B． 谈判技巧
C． 技术领域的教育背景
D． 与他人有效合作的能力
 D Communications 
50．你是一个系统整和项目的负责人，该项目在你的公司中有很多内部项目干系人。现在你要着手准备编制项目计划。由于在公司中很多人都对这个系统以及它的发展进程非常感兴趣，因此你决定要准备一个项目沟通管理计划。在准备此计划时，你要做的第一步是什么？
A． 进行干系人分析来评估各个干系人的信息需求
B． 制定一张生产进度时间表来明确实施每种类型沟通的时间
C． 对你计划要传达的信息进行描述
D． 建立一个所有项目文件的数据库以方便各位干系人随时查找
 A Communications 
51．项目团队成员要经常学习新的技能，并在项目实施的过程中不断的提高使用这些技能的熟练程度。对于项目经理而言，一个工作重点是要更新员工资料库中有关雇员技能的信息。这一工作应该在下述哪个管理过程中完成？
A． 资源计划编制
B． 沟通计划编制
C． 团队发展
D． 行政收尾
 D Communications 
52．在绩效报告的多种技术和工具中，哪一种结合了范围，成本（资源）和进度信息？
A． 绩效评估
B． 差异分析
C． 趋势分析
D． 挣值分析
 D Communications 
53．项目管理中最需要运用谈判技巧的三种情形是：
A． 为了确保项目得到足够的资源来支持项目，对项目团队成员提供绩效评估，制作工作分解结构
B． 制作工作分解结构，决定项目的主要进度，管理项目变更
C． 使用转包商，编写项目范围说明，在项目实施过程中的变更管理
D． 确保高层管理者对项目的支持，与职能经理的合作，加强项目团队建设
 C Communications 
54.以下哪一项描述了小组内部的强大压力，使得团队不得不放弃重要的、有创造性的主意以遵守团队标准？
A、群体内部压制
B、群体发言一致
C、群体思维
D、群体统一意见
 C Communications 
55.作为一名项目经理，在于员工进行沟通的时候你想要采取移情的聆听方式。在是使用这种方法时，你应该：
A、重复对方所说的话
B、试探对方的意思，然后掂量谈话的内容
C、先评价内容再提出建议
D、站在对方的角度看问题，体验问题
 D Communications 
56.你刚刚收到客户对项目的饿正式确认。你下一步应该做的是
A、把接受到的确认文件分发给其他的项目干系人
B、把接受到的确认文件归入项目档案
C、同员工一起整理在这个项目中获取的经验和教训
D、进行项目审核
 A Communications 
57.组织政策和哲学的陈述，职位说明和限制条件说明是以下什么的例子？
A、从上至下的交流
B、横向沟通
C、外部沟通
D、平级沟通
 A Communications 
58.绩效衡量基线为：
A、计划价值（PV）
B、挣值（EV）
C、实际成本（AC）
D、计划完成工作的实际成本（ACWS）
 A Communications 
59.你决定要在公司中组建一个PMP考试的学习小组，邀请公司内部其他的项目经理一起参加，以次帮助大家更好地准备这次考试。由于公司总经理已经决定奖励每个通过考试的人5000美元，所以每个人都有了很强的动力要通过考试。那么，在组织这个学习小组的过程中你要采用什么类型的沟通方式呢？
A、水平型
B、垂直型
C、正式型
D、外部型
 A Communications 
60.你负责的项目已经进行了18个月了，某天，公司的CEO给你发了一封电子邮件，要你向所有的、确定的、内部和外部的干系人报告项目当前的情况。报告的饿时间定在了下周一。你预计可能会有50多人出席。报告准备工作的第一步应该是
A、明确报告的听众
B、确定目标
C、确定报告的总体形式
D、设计一个报告战略
 B Communications 
61.有效的沟通对于项目的成功至关重要。范围变更、限制条件、假设、整合与界面要求，重叠的只能和职责以及其它许多因素都对沟通提出了挑战。沟通上的障碍很可能导致：
A、生产力下降
B、敌意增强
C、士气低落
D、冲突增加
 D Communications 
62．在项目的收尾阶段，一系列的行政事物必须得到实施和了结。一个基本的关注就是评估项目的有效程度。成功完成着一任务的一个方法就是
a．准备一个业绩报告
b．实施审查
c．进行业绩评价
d．进行采购审核
 C Communications 
63．在谈判中最常出现的沟通问题是
A． 一方曲解了对方所表达的内容
B．一方可能屈服于对方的立场
C．一方可能有意使对方迷惑
D．一方可能过于关注以下要讲什么而没有听见对方的发言
 A Communications 
64．用来预测项目完成日期的SPI运用的计算方程式是：
A．EV/AC
B．PV/EV
C．ACWS/PV
D．EV/PV
 D Communications 
65项目经理可以通过以下措施提高项目的沟通效率以及项目小组的建设，除了：
A．设立一个“作战室”
B．作为良好沟通的阻碍者发挥作用
C．作为一个项目促进者发挥作用
D．举行高效率的会议
 B Communications 
66、在项目收尾阶段，许多项目经理都倾向于尽量拖延人员的再安置，因为：
A、他们不愿卷入任何与人员再安置有关的个人冲突之中
B、他们相信没有人愿意离开项目
C、职能经理不愿项目小组成员回原来的岗位
D、项目小组成员不愿接受新的任命 A Communications 
67． 在与客户打交道的过程中，项目经理应该
A．保持诚实以避免项目或机构被起诉
B．尽力形成一种友好，诚恳，开放的关系
C．通过劝说客户扩大项目范围来获取更多的利益
D．做能使顾客满意的任何事，以赢得更多生意
 B Communications 
68．你在管理一个项目，该项目开发一种以大豆为原料，不含乳糖，富含镁的高营养饮料。该产品针对的是50岁以上的用户。你最近听说你的客户将你们项目进度报告称为“汉莫拉比法典”，因为它们看起来是用象形文字书写的，只有埃及人才能读懂。这种情况可以通过以下哪种方法避免：
A．在项目开始的时候就通知客户报告将采用的形式
B．运用风险管理技术识别来自客户方面的风险
C．雇佣一名专业报告撰写人员准备标准化的报告
D．进行沟通计划
 D Communications 
69． 当与一个行动型的人沟通时，项目经理应该
A．尽可能简短，强调他或她的观点的可行性
B．提供可选方案，包括利弊
C．在对方离题是保持耐心
D．尽可能地快，保证所有信息传达给对方
 A Communications 
70.过少的沟通和过多的沟通都可能给项目带来麻烦。你想要确保自己收集到有关项目进展和状态方面的信息对于项目干系人具有实际意义。为了达到这个目的，你要进行干系人分析并依此来判断干系人要求信息达到什么细致程度。通过下列哪项来实现这个目的
A、业绩衡量基线
B、项目管理方法
C、项目战略及方法
D、沟通管理计划
 D Communications 
71.与他人会谈以达成一致或者共识的过程被称为
A、双赢
B、谈判
C、争取同意
D、对抗
 B Communications 
72.在每个项目结束的 时候，项目小组应该准备一个经验总结的，该总结应该集中在以下方面，除了
A、与组织的其它项目小组分享最后的经验
B、警告其它他人可能发生的问题
C、对缓解风险的方法提出建议，以保证项目成功
D、只分享项目积极的经验，以方便组织的其它项目借鉴
 D Communications 
73.在项目生命周期的几个阶段中，一个项目的文化能在很大程度上影响项目的成功。你是一个项目经理，团队成员来自不同的文化背景，在项目进行过程中你必须要创造一个好的环境以最大程度的挖掘大家的潜力。大多数人都 是以自己的文化背景为基础来看待其它的文化，而一个项目的文化也会随着项目生命周期的改变而改变。在项目收尾阶段，文化的重点是
A、参与性
B、竞争性
C、专注于信息的传递
D、合作性
 C Communications 
74.项目的行政收尾工作不应拖延到项目结束，因为：
A、有用的信息可能丢失
B、可能要重新任命项目经理
C、项目小组成员可能在项目结束时已经重新分配到其它的工作岗位了 
D、卖方希望早日付款
 A Communications 
75.你最近被任命为项目管理的副总裁。你将参加对所有时间超过一年，涉及重要客户或者预计成本超过一百万美元的项目进行绩效审查。为这些审查做准备，也为了确保审本能为未来 的项目提供借鉴，你相信项目师心必须确保：
A、提供准确、统一的有关工作成果的信息
B、所有项目都进行挣值分析
C、在会议前出席者能看到所有的项目文件 
D、重点是成本和进度差异，而不是范围，资源，质量和风险
 A Communications 
76.业绩报告主要用于向干系人提供关于项目范围、进度、成本以及质量方面的信息。下列哪些陈述最准确地说明了这一过程？
A、配置控制委员会收到业绩报告并提出变更要求来调整相应的工作
B、业绩报告主要用于考察挣值分析，借以判断成本是否超支，是否需要修改预算
C、业绩报告包括详细项目状态报告、项目进度报告 和分析项目未来状态和进展情况的预测报告
D、业绩报告包括柱状图、流程图以及条形图来说明项目各组成部分和工作间的相互信赖关系
 C Communications 
77.以下关于项目环境中的沟通的陈述哪一项是正确的
A、项目经理必须承担保证信息得到正确理解的主要责任
B、有效率的会议，“作战室”和紧密的矩阵可以提高沟通效率
C、如果项目包括12名成员，则存在4/8中可能的沟通渠道
D、大多数项目经理花费他们工作时间的30%在沟通上
 B Communications 
78.项目档案是
A、项目产品的说明文件
B、从此项目中获取的经验和教训
C、一整套编入索引的项目记录
D、仅保留公司最重要和最复杂的项目
 C Communications 
79.在面对面的交流过程中，信息的传递是在语言和非语言两个层次上同时进行的。一般来讲，通过非语言传达的信息占整个交流过程总信息的比例是多少
A、5%-15%
B、20%-30%
C、40%-50%
D、大于50%
 D Communications 
70.项目符合或者超过了客户要求的正式确认对于项目管理室必要的。这样的确认不包括下列哪一个方面？
A、客户对项目结果的正式接收 
B、符合承担项目组织的要求，包括人员考核，预算报告 和经验和总结
C、客户对项目交付成果的正式接收
D、通过了质量控制检查
 D Communications

中英文对照20题－沟通管理

1.      An informal communication network on a project or within an organization is created through: 
A.      Free upward flow 
B.      Free horizontal flow 
C.      Unrestricted communication flow 
D.      The project manager’s ability to make use of his/her unofficial relationships with stakeholders 
在项目或一个组织内部建立一个非正式的沟通网络是通过: 
A.      向上自由流
B.      水平自由流
C.      不受限制的交流
D.      项目经理利用其与项目利害相关者的非正式的关系的能力

2.      For every project situation, several methods usually exist for effective communication to take place. Which of the following is least likely to be used for explaining to the team the project planning guidelines? 
A.      Project office memo 
B.      Project office directive 
C.      Project team meeting 
D.      Formal report 
对于每个项目情形通常有几种有效的沟通方法可以进行在向团队解释项目计划编制指导方针时,下列哪一项最不可能被运用? 
A.      项目办公室备忘录
B.      项目办公室指示
C.      项目团队会议
D.      正式的报告

3.      A project manager, who is trying to communicate accurately to the team, should understand and use: 
A.      A language appropriate to the needs of the stakeholders 
B.      The language of the project manager 
C.      Non-verbal methods 
D.      Written memos 
A 项目经理正在尝试与团队进行准确的沟通,应该了解并使用: 
A.      符合项目利害相关者需要的适当的语言
B.      项目经理的语言
C.      非言语方式
D.      书面备忘录

4.      The project proceeded successfully until the customer asked for additional work not included in the contract. At that point the project team began to make changes to the specifications, delivery date, and schedule. What communication device should the project manager have demanded before any work was modified? 
A.      Meeting with the sponsor 
B.      Formal, written correspondence with the customer 
C.      Memo from the customer 
D.      Memo to the customer 
正当项目顺利进行时,客户突然要求做没有包括在合同中的额外的工作这时项目团队开始对规格, 交货日期和进度来作些变更在调整进行任何工作之前, 项目经理应该需要获得什么沟通工具? 
A.      与业主的会议
B.      与客户的正式的书面沟通
C.      来自客户的备忘录
D.      发给客户的备忘录

5.      Project managers who are available to answer questions, provide guidance when needed, and generally do not interfere with day-to-day activities have a(n) ____________ managerial and communicating style. 
A.      Autocratic 
B.      Conciliatory 
C.      Facilitative 
D.      Judicial 
项目经理能随时回答问题,若需要时提供指导,并且通常不干预日常的活动,其是_______ 管理的和沟通风格
A.      专制式
B.      安抚式
C.      促进式
D.      法制式

6.      If a project manager emphasizes those areas where he is in agreement with the functional manager and down plays other conflicts, the project manager can be said to be using which of the following to address the conflict: 
A.      Withdrawal 
B.      Smoothing 
C.      Compromising 
D.      Confrontation 
如果一个项目经理强调与职能经理一致的方面,淡化其它冲突,则说明项目经理运用了下列哪一方式来对待处理矛盾冲突: 
A.      回避
B.      协商处理
C.      妥协处理
D.      正面对抗

7.      The degree to which project team members can successfully communicate with the project manager depends primarily upon: 
A.      How effectively the project manager establishes relationships with the team 
B.      The project manager ’s level in the organizational hierarchy 
C.      The size and nature of the project 
D.      The project manager ’s salary and age 
项目团队成员能与项目经理成功沟通的程度主要地取决于: 
A.      项目经理如何有效地与团队建立关系
B.      项目经理在组织层级中的地位
C.      项目的规模和性质
D.      项目经理的薪水和年龄


8.      Project communication management is best described as conducting or supervising _________. 
A.      The way we listen 
B.      The way we speak 
C.      The way we feel 
D.      The exchange of project information 
项目沟通管理可以最适当地描述为引导或监督 _________. 
A.      我们倾听的方式
B.      我们说的方式
C.      我们感觉的方式
D.      项目信息的交换

9.      If a project manager communicates a verbal message to a subordinate, and the subordinate leaves without saying a word, the project manager should assume that: 
A.      The message was understood 
B.      The message was not understood 
C.      The message may or not have been understood 
D.      The information was not appropriate 
如果一个项目经理向下属传达了一个口述的信息, 并且下属没有说话就离开走了项目经理应该假定: 
A.      信息被理解了
B.      信息没被理解
C.      信息可能被理解

D. 信息不适当
10. The project manager who allows and supports group discussions and decision-making is called a (n) _______ manager. 
A. Autocratic 
B. Ethical 
C. Conciliatory 
D. Delegating 
允许并且帮助支持团队进行讨论和决策的项目经理人被称为_______经理
A. 专制式
B. 伦理式
C. 安抚式
D. 授权式

11. Team meetings are intended to allow information giving, receiving, and listening to take place. In order to ensure that team meetings are effective, the project manager would: 
A. Insist on a very tight agenda with no deviation 
B. Be ready to confront an overly verbal member 
C. Assign roles and responsibilities before decision-making 
D. Never agree on follow-up or accountability dates 
团队会议想要进行信息的发出接收,和倾听为了确保团队会议有效, 项目经理会: 
A. 坚持非常紧凑的无偏差的议程
B. 准备好应付处理讲话过多的成员
C. 在决策之前安排好角色和责任
D. 不遵守进度控制或责任日期

12. The major reason why a project manager should use written instead of oral communication is: 
A. Documentation 
B. Feedback 
C. Cost 
D. Barrier elimination 
项目经理应该使用书面的而不是口头的沟通的主要理由是: 
A. 文件记录
B. 反馈
C. 成本
D. 消除障碍

13. How do the project manager and the project team select which communications technology to use to transfer information among project stakeholders? 
A. They analyze the team member ’s experience and expertise B. They determine the critical path for the project 
C. They don’t analyze the anticipated project environment 
D. They determine if they are on track using earned value 
项目经理和项目团队如何以及选择运用哪一沟通技术,以便在项目利害相关者之间交流信息? 
A. 他们分析团队成员的经验和专长
B. 他们决定项目的关键路线
C. 他们不分析所预料到的项目环境
D. 使用挣值分析, 他们决定是否进展顺利

14. To ensure effective project team communication, the message should be oriented to the ______. 
A. Initiator 
B. Receiver 
C. Medium 
D. Sponsor 
为了确保项目团队有效的沟通, 信息应该被导向到 ______. 
A. 始发者
B. 收受者
C. 传输媒介
D. 业主

15. The sender of project information is not responsible for making the information: 
A. Complex 
B. Understandable 
C. Complete 
D. Clear 
项目信息的发送者是不负责于使信息: 
A. 复杂
B. 可理解
C. 完全
D. 清楚

16. A project manager sends the electrical engineer an e-mail message asking her to prepare a detailed technical report per some instructions given in the e-mail. A week later, the electrical engineer’s department manager visits the project manager to complain that his engineer had spent 45 hours preparing the 80-page report. The project manager indicates that he thought the report would be only 4 pages long. The problem here is one of: 
A. Lack of feedback 
B. Too many instructions C. Too much communication 
D. Lack of trust 
A 项目经理发送给电子工程师一个电子邮件信息,要求她准备一份详细的技术报告,并在
电子邮件中附注了某些说明一周后电子工程师所在部门的经理拜访项目经理以抱怨道: 该电子工程师已经花费了45 小时做出80页的报告项目经理指出: 他认为报告只需要有 4 页长这里的问题是: 
A. 缺乏反馈
B. 指令太多
C. 沟通太多
D. 缺乏信任

17. A line manager possesses information, which the project team needs, but withholds the information. This is a type of: 
A. Confrontation 
B. Information filtering 
C. Region of influence 
D. Communication power base 
产品经理有项目团队所需要的信息, 但是隐瞒住该信息这是一种: 
A. 正面对抗
B. 信息过滤
C. 影响区域
D. 基本沟通力

18. For communication to occur, there must be all but one of the following: 
A. Two or more people involved 
B. A trusting climate 
C. The transmitting of information 
D. A verbal or non-verbal message 
要进行沟通,必定会出现所有下列事项,除了: 
A. 二或更多的人参与
B. 信任的气氛
C. 信息的传送
D. 言语或非言语的信息

19. In order for the project manager to fully and effectively respond to a stakeholder’s personal concerns or grievances, it may be necessary to: 
A. Ask for a written description of the problem and submit it through the project office 
B. Schedule a discussion with that stakeholder ’s manager 
C. Establish clearer lines of communication with that stakeholder 
D. Involve the project sponsor as an arbitrator 
为了使项目经理完全而且有效地回应项目利害相关者的个人担忧或委屈可能有必要: 
A. 要求对问题的书面描述,并且经过项目办公室来递交
B. 安排与项目利害相关方的经理进行讨论
C. 与项目利害相关者建立更清楚的沟通联系
D. 让项目业主作为一个仲裁人

20. Administrative closure includes all of the following except: 
A. Project acceptance 
B. Contract closeout 
C. Project archives 
D. Lessons learned 
管理收尾包括所有下列事项,除了: 
A. 项目验收
B. 合同清算
C. 项目文件档案
D. 经验教训学习

- DDABC  BABCC
11、BAABA  ABBCB

40道沟通题

1.      国际性的活动和不同的项目干系人越来越这项目的一部分，参与者对时间、成本和绩效目标可能有不同的解释，启动会议（即使是通过电子方式操作的）是非常重要的。以下都是启动会议的目的，除了——
a.      为全球沟通确立工作关系和标准模式
b.      评审项目计划
c.      确立个人的和组织的责任和义务
d.      讨论关于合同的有关法律问题
2.      沟通管理计划的一个目的是提供关于以下哪一条的信息？
a.      收集和存储信息的方法
b.      解散项目中多余队员的方法
c.      项目机构和项目干系人之间的责任关系
d.      每个队员的经验和技术水平
3.      现金的通货膨胀、政策的不稳定和来自国家和地方政府及特殊利益团体间的竞争都会影响国际项目管理。国际项目的项目经理应认识到跨文化氛围的主要因素，并将重点放在——
a.      建立一个绩效报告系统
b.      建立一个系统来管理沟通
c.      为信息的发布建立一个进度计划以满足对信息沟通的需求
d.      对正规的书面项目报告要利用翻译服务
4.      你正忙于项目收尾工作。在这令人激动的最后数天内，大多数冲突来自——
a.  进度问题                             c.  技术问题
b.  成本透支                             d.  缺乏客户的接受
5.      你最终被任命为公司主要项目的项目经理。当你作为一个队员与其他项目经理和职能经理合作时，曾为团队成员在启动会后很少见面而感到沮丧。你不知道项目正在如何进行；有时，你收不到给上层领导的项目进度报告复印件。你认为与团队共享信息很重要。作为项目经理你的第一项活动是建立信息查询系统。你的信息共享方法将包括以下各点，除了——
a.  手册归档系统                         c.  项目内部网络
b.  项目管理软件                         d.  电子数据库
6.      进度报告的50-50规则被用于——
a.  计算精确的EV                        c.  确定进度偏差
b.  提供一个EV的良好估计值             d.  确定货币的进度偏差
7.      一个改进沟通和配合的方法是采用严密矩阵组织。这一方法也能促进——
a.      快速跟踪
b.      协同设计（comcurrent engineering）
c.      资源平衡
d.      不同地理位置的或虚拟团队的工作
8.      你是一个负责你们公司5个项目的项目经理。其中的一个项目正在收尾。很多队员已离开了。今天，该项目的项目经理问你她是否可以在该项目正式结束前离开，因为她要在3天内写一份报告以接受一个新的任务，否则这份工作就会给别人。你知道该项目还有很多细节工作需要完成。你最好的办法是——
a.      指派另一人作为收尾工作的经理，让项目经理去接受她的新工作，问她是否有时间来参加客户会议
b.      不要让项目经理离开，因为由她完成这些收尾工作是最合适的
c.      暂不考虑其他的职责，自己去完成这一项目
d.      让项目经理为新的工作写报告，但是要她在晚上和周末等业余时间进行项目的收尾工作
9.      以下哪一项条件对项目经理是至关重要的
a.  管理经验                             c.  所受的技术方面的教育
b.  谈判技巧                             d.  与其他人一起工作的能力
10.      你负责机构内部的一个系统集成项目。你正在准备一份项目计划，因为机构内部的很多人对该系统及其进展感兴趣，你决定准备一份项目沟通管理计划。准备这一计划的第一步是——
a.      进行项目干系人分析来评价对信息的需求
b.      确定一个生产进度来显示什么时间进行什么类型的沟通
c.      描述你计划分配的信息
d.      建立所有项目文件的信息库以便于快速查找
11.      项目队员在其项目工作中经常能发展新的技能，并经常增加已掌握技能的熟练程度。当这种情况发生时，更新雇员技能数据库是很重要的。这点应该按以下哪个过程来完成？
a.  资源计划                             c.  团队建设
b.  沟通计划                             d.  管理收尾
12.      在各种绩效报告工具或技巧中，哪一种方法综合了范围、成本（或资源）和进度信息作为关键因素？
a.  绩效评审                             c.  趋势分析
b.  偏差分析                             d.  挣值分析
13.      3个最需要谈判技巧的情形是——
a.      与职能经理一起工作以保证能得到资源来支持项目，为项目队员提供绩效评价并制定WBS。
b.      制定WBS、决定主要进度和管理项目变更
c.      利用分包商、制定项目范围报告和在项目运作起来后管理变更
d.      保证上层经理支持项目、与职能经理一起工作和建设项目团队
14.      以下哪条术语描述了一个集体中存在的维护组织规范而牺牲批评和革新思维的强大压力？
a.  集体压抑                            c.  小集团思想
b.  集体意见                            d.  集体协议
15.      作为一个项目经理，你试图运用感情移入倾听法来理解另一个人的建议书。用这种办法，你应该——
a.  模仿信息的内容                      c.  评估内容，然后提出建议
b.  查明并评估内容                      d.  重组内容并反映感觉
16.      你刚刚收到来自客户的项目正式验收文件。你下一步应该——
a.      将验收文件分发给其他适当的项目干系人
b.      将验收文件存入项目档案
c.      记录与你的同事一起得到的教训
d.      进行项目审计

17.      组织政策和哲学、职位描述以及约束是什么的例子？
a.  向下沟通                             c.  外部沟通
b.  横向沟通                             d.  水平沟通
18.      绩交测量其准是——
a.  PV                                   c.  AC
b.  EV                                   d.  ACWS
19.      你决定将你们机构中其他的项目经理组织成一个学习小组，以帮助他们准备PMP考试。每个人都非常想得到这一证书，因为CEO决定向每个通过考试的人发5000美元的红包。当你组织这个小组时，用的是什么样的沟通类型？
a.  横向的                               c.  正式的
b.  纵向的                               d.  外部的
20.      你们公司的CEO给你发了一个电子邮件，请你就已进行了18个月的项目向主要的内部及外部项目干系人做一报告。他将报告安排在下个星期一。你估计有50多人参加。准备报告的第一步是——
a.  确定听众数量                         c.  决定报告的总格式
b.  确立目标                             d.  计划报告的框架
21.      有效沟通对项目的成功是至关重要的。范围变更、约束、假设、整合和界面需求、角色和责任的交叉以及许多其他因素都对沟通构成挑战。沟通障碍的出现最可能导致——
a.  生产率下降                           c.  士气低下
b.  敌对情绪增长                         d.  冲突增多
22.      在项目的收尾阶段，必须落实及完成一系列的管理问题。主要问题是评估项目的有效性。完成这个任务的一个办法是——
a.  准备绩效报告                         c.  召开绩效评审会议
b.  进行检验                             d.  进行一次采购审计
23.      在谈判中最常见的问题是——
a.      每一方都误解另一方说的话
b.      每一方都对另一方失望
c.      一方试图扰乱另一方
d.      一方只想着下一步怎么说，而没有去听对方所说的
24.      用于预测项目完成日期的SPI，是通过以下哪个公式计算的？
a.  EV/AC                               c.  ACW/PV
b.  PV/EV                               d.  EV/PV
25.      很多措施可帮助项目经理增强项目的沟通和团队建设，除了以下哪一件？
a.  设立一个“战事室”                   c.  成为一个沟通加速者
b.  成为一个沟通阻碍者                   d.  召开一个有效的会议
26.      在项目收尾阶段，很多项目经理趋向于尽量不作人事的调整，因为——
a.      他们不愿意面对由此引起的人际关系之间的冲突
b.      他们认为没有人想离开这一项目
c.      职能经理不希望队员回去
d.      队员不希望被分到新的工作中去
27.      在与客户交往时，项目经理应该——
a.      尽量诚实只要项目机构不会被起诉
b.      努力发展友好的、诚实的和开放的关系
c.      试着通过鼓励范围蔓延来使利润最大化
d.      不惜一切代价取悦客户以赢得更多的业务
28.      你在管理一个为50岁以上的人开发一种以黄豆子基础的富含镁元素的营养饮料项目。你最近听到客户将你的进度报告称做“古巴比伦国王的密码”，似乎它们是用象形文字写成的，除了埃及考古学者以外没有人能读懂。这种情况能通过什么来避免？
a.      在项目开始时通知客户他们将收到什么类型的报告
b.      应用风险管理技术确定客户的问题
c.      雇用一个专业报告写作者来写标准的报告
d.      致力于沟通计划
29.      当与一个以行动为导向的人沟通时，项目经理应该——
a.      表述尽量简短并强调想法的可行性
b.      提供选择，包括各项的优点和缺点
c.      如果谈话的对象走题，要有耐心
d.      尽量说快点以保证所有的信息都传达了
30.      沟通不足和沟通过度都会在项目中引起问题。你应该保证你收集的关于项目进展和状态的信息对项目干系人是有意义的。为确定特定的方法，你将进行项目干系人分析，并确定项目干系人对信息要求的具体程度。这点可通过什么得到？
a.  绩效测量其准                       c.  项目战略和方法
b.  项目管理方法                       d.  沟通管理计划
31.      与其他人交换意见并达成协议的过程被叫做——
a.  双赢                               c.  得到肯定答复
b.  谈判                               d.  面对
32.      在每个项目的结尾，项目团队应该准备一个教训总结报告，它聚焦于以下各点，除了—
a.      与机构中的其他团队交流最好的经验
b.      向其他人警告潜在的问题
c.      推荐减轻风险的方法以保证成功
d.      只将项目正面的事情与机构中其他人分享
33.      一个项目的文化对项目不同阶段的成功会有重大的影响。作为一个由不同文化背景的人们组成的国际项目团队的经理，你应该在项目进行过程中创造一个使团队努力最大化的环境。很多人根据他们自己的文化来看待其他文化的价值，项目文化的重点在项目的不同阶段将会有所改变。在收尾阶段，重点基本上是——
a.  参与式的                           c.  聚焦于信息的传送
b.  竞争式的                           d.  合作式的
34.      收尾管理在项目完成前不能停止，因为——
a.      有用的信息可能会丢失
b.      项目经理可能会被重新任命
c.      项目队员到时可能要重新安置
d.      卖主着急催款
35.      你最近被指定为项目副总经理。因此，你将与主要的客户一起参加所有1年以上或预计开支多于100万美元的项目的绩效评审。为准备这些评审并保证它们对决定未来的项目方向有意义，你认为项目经理必须保证——
a.      提供关于工作结果的精确、一致的信息
b.      挣值分析被用于所有项目
c.      在会议前为与会者准备好所有的项目文件
d.      重点在于成本和进度偏差，而不在于范围、资源、质量和风险
36.      绩效报告被用于向项目干系人提供有关项目范围、进度、成本和质量的信息。以下哪条最精确地描述了这一过程？
a.      结构控制委员会收到绩效报告并产生变更申请以改变项目的一些方面
b.      绩效报告聚焦于检查已获价值分析，以决定成本透支是否需要预算的修改
c.      绩效报告包括：状态报告，它详细报告项目现在的位置；进度报告，它描述已取得的成就；预测报告，它预测未来的状态和进展
d.      绩效报告包括历史图、流程图和柱状图，用它们来显示网络依赖关系
37.      关于项目环境的沟通问题，以下哪项是对的？
a.      项目经理必须将送出的信息被接收到作为自己的主要责任
b.      有效的会议、一个“战事室”和一个严密矩阵促进有效沟通
c.      如果一个项目由12个人组成，则存在48个潜在的沟通渠道
d.      很多项目经理将其30%的工作时间花费在沟通上
38.      项目档案——
a.      是关于项目产品的文档
b.      是在项目中学到的教训
c.      是一个完整的项目记录索引
d.      只在机构最重要和复杂的项目中维持
39.      在人与人之间的沟通中，信息是通过语言和非语言同时送出的。作为一般的原则，有多大比例的信息实际上是通过非语言信号送出的？
a.  5%~15%                            c.  40%~50%
b.  20%~30%                           d.  高于50%
40.      收到关于项目满足或超过客户需求的正式肯定文件是项目管理的基本部分。这种肯定文件包括以下所有各项，除了——
a.      客户对项目结果的正式接收
b.      在诸如人员评估、预算报告和所得教训方面满足交付机构的要求
c.      客户对交付项目的正式接收
d.      通过一个质量控制检查

答案

1.d.讨论关于合同的有关法律问题
2.a.收集和存储信息的方法
3.b.建立一个系统来管理沟通
4.a.进度问题
5.c.项目内部网络
6.b.提供一个EV的良好估计值
7.b.协同设计
8.a.指派另一人作为收尾工作的经理，让项目经理去接受她的新工作，问她是否有时间来参加客户会议
9.d.与其他人一起工作的能力
10.a.进行项目干系人分析来评价对信息的需求
11.d.管理收尾
12.d.挣值分析
13.c.利用分包商、制定项目范围报告和在项目运作起来后管理变更
14.c.小集团思想
15.d.重组内容并反映感觉
16.a.将验收文件分发给其他适当的项目干系人
17.a.向下沟通
18.a.PV
19.a.横向的
20.b.确立目标
21.d.冲突增多
22.c.召开绩效评审会议
23.a.每一方都误解另一方说的话
24.d.EV/PV
25.b.成为一个沟通阻碍者
26.a.他们不愿意面对由此引起的人际关系之间的冲突
27.b.努力发展友好的、诚实的和开放的关系
28.d.致力于沟通计划
29.a.表述尽量简短并强调想法的可行性
30.d.沟通管理计划
31.b.谈判
32.d.只将项目正面的事情与机构中其他人分享
33.c.聚焦于信息的传送
34.a.有用的信息可能会丢失
35.a.提供关于工作结果的精确、一致的信息
36.c.绩效报告包括：状态报告，它详细报告项目现在的位置；进度报告，它描述已取得的成就；预测报告，它预测未来的状态和进展
37.b.有效的会议、一个“战事室”和一个严密矩阵促进有效沟通
38.c.是一个完整的项目记录索引
39.d.高于50%
40.d.通过一个质量控制检查