范围管理练习题

1除了以外下列关于WBS的描述是正确的 
A 为项目活动的组织及确定提供一个框架 
B 与组织机构图相似 
C 将一个项目按序渐近分解细化 
D 是一个进度编制 
E 是一个计划工具 
2描述项目的目标工作内容可交付成果及项目最终产品的文件是 
A 项目章程 
B 产品描述 
C 分解文件 
D 范围说明 
E WBS 
3当一个组织选择一个项目决策方式时其最重要的参照特征是 
A 可行性研究 
B 可能性 
C 现实性 
D 易用性 
E 成本 
4维修维护对项目来说至关重要并且 
A 被划分在项目收尾阶段必须进行的工作 
B 在信息系统项目的生命周期中有一个单独的阶段因为计算机系统的6070%的生命周期成本大都来自维护 
C 不能为视作项目生命周期的一部分 
D 总是被视作一个单独的项目 
5每个项目阶段都 以此阶段一个或几个交付成果来显示一个项目的设计阶段的可交付成果是 
A 项目计划  
B 合同条款 
C 工作描述 
D 项目章程 
6当在选择一个最适合的项目组织形式时第一步工作是 
A 制定WBS并以此决定项目组织形式 
B 建立项目初始计划并决定每项任务的负责职能部门 
C 与决策层确立的项目章程相对应 
D 建立项目进度计划包括一份自上而下的流程图并确定实施每项工作的职能部门 
E 使组织机构与合同任务相符以提高成本控制 
7范围核实 
A 改进成本及计划的准确性对于使用革新技术及工艺的项目尤为重要 
B 是项目移交给前客户的最后一项活动 
C 将项目实施励则是产出的产品及服务特性制成文档 
D 与质量控制有区别范围核实与工作结果的验收有关而不是更正 
E 检查WBS是否是根据组织的项目管理理论来建立的 
8一个变更控制系统应包括下列各项除了 
A 是对没有提前调查而被批准的变更进行处理的步骤和程序 
B 对已确定的变更项进行自动变更的程序 
C 批准变更的所需的书面报告跟踪系统以及批准级别 
D 是对变更控制委员会职责和权利的描述 
E 实施项目中期控制系统的步骤 
9一份书面变更令应在下列哪种情况下视为需要 
A 所有的项目无论规模大小 
B 大型项目 
C 对于已有正式的配置管理系统的项目 
D 有配置变更委员会的项目 
E 对于变更控制系统的成本可调整的项目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10下列关于界面管理的描述都是正确的除了 
A 它被认为是实施项目计划最困难的部分 
B 它是协调项目不同部分的过程以便使不同的部分可以达到他们实施计划预算的共同目标 
C 它是项目经理每天对项目进行管理的部分职责 
D 通过使用职责分配矩阵去展示项目中相互影响的人及其相关的责任和义务 
E 它首先与项目配置中的联接系统部件相关的技术有关 

 
11项目A通过使用矩阵型组织机构进行管理项目经理直接向一个对项目提供支持的资深副总裁汇报在这种情况下下列哪种情况可最恰如其仅仅建的描述项目经理的权利 
A 在这种强矩阵组织机构中权利向职能部门经理倾斜 
B 在这种紧密矩阵车工或权利向项目经理倾斜 
C 在这种强矩阵组织形式中权利向项目经理倾斜 
D 项目经理在危机时刻不会被重新任命 
E 项目经理不会感受到来自项目利害关系人的压力 

 
12 WBS是以项目产品为导向的关于项目各部份的家庭分支树形图WBS的每一项都 被分配有单一的识别这种识别我们统称为 
A 帐户图 
B 帐户编码 
C 工作包 
D WBS ID号 
E WBS集成文档 

 
13项目范围/章程的基准包括 
A 确定项目时所需的背景条件的概括 
B 组织权利及职责的关系 
C 包括时间估算在内的资源需求计划 
D 以上都正确 

 
14项目章程是由建立的 
A 上层管理机构 
B 客户 
C 项目经理 
D A及C 

 
15在项目启动后与客户的界面管理是的职责 
A 项目投资方 
B 项目小组 
C 项目经理 
D 职能经理 
E 以上都有可能根据项目的复杂程度及规模而定 

 
16下面哪一项包含在项目生命周期的获取阶段 
A 设计及开发 
B 开发及计划 
C 实施及收尾 
D 设计及计划 

 
17下列哪一项是范围说明的一部分 
A 项目判断 
B 项目可交付成果 
C 项目目标 
D 以上都是 

 
18对一个项目使用项目管理技术的程度主要由项目的和决定的 
A 预算进度 
B 质量及进度要求 
C 项目所处行业类型及规模 
D 性质规模 

 
19下列哪一项是项目状态报告 
A 文件偏差趋势及除外事件 
B 成本趋势计划及获取的成果 
C 成本计划及技术实施状况 
D 分析成本实施及计划 

 
20技术要求有下列哪项特性 
A 容易理解 
B 是用户与设计者的一种沟通工具 
C 在与用户的合作中发展 
D 一般描述规格尺寸及 实施使用要求 

 
21预算及估算是项目哪一个阶段的成果 
A 设计 
B 发展 
C 实施 
D 收尾 

 
22工作分解结构WBS是下列哪一项沟通的基础 
A 项目范围成本控制进度质量 
B 项目目标依赖关系计划及成本控制 
C 项目范围进度人员获取成本控制 
D 范围质量进度及依赖关系 
E 项目预算计划风险因素及工作分配 

 
23一旦范围基准被建立并被批准则其被用于 
A 将来决策的基础 
B 实施审核测量 
C 评估潜在的变更 
D A及C 

 
24流动波Roding wave及移动窗Moving window最常用于哪类项目 
A 项目期限已被严格确定且不允许有任何范围变更 
B 客户到底需要什么的市场还不确定保留对范围进行较大变更的权利 
C 工作分解结构WBS的基本分级已经清楚并了解下36个月确定性但剩余的工作任务要根据这36个月的工作结果来确定 
D 网络工作技术不适合 

 
25用于工作中心的单一任务时的在WBS中的检查点通常是指 
A 工作包 
B 子工作任务 
C 工作任务 
D 帐户编号 

 
26对用户需要而进行的明析定义通常是制定的直接基础 
A 工作分解结构 
B 功能要求 
C 项目成本估算 
D 终止的决定 

 
27在阶段性收尾回顾会议上对于即是投资方又是实施者的项目组来说最难决定的是 
A 下一阶段的预算分配 
B 批准下一阶段的范围变更 
C 批准下一阶段预算的增加  
D 取消项目 

 
28项目的平衡Tradeoffs通常是通过对及制约条件进行对比而做出的 
A 时间成本及质量 
B 时间风险及质量 
C 风险质量及可获取的人力资源 
D 成本质量及技术方案 

 
29项目可替代方案是在项目的阶段被测定的 
A 设计 
B 完成 
C 发展 
D 实施 
E A及C 

 
30编制项目计划的目标是 
A 将初次估算制成文档 
B 将确定的估算制成文档 
C 将预算及估算制成文档 
D 将数量及估算制成文档 

 
31配置基准控制系统应与相对应地使用 
A 范围基准 
B 原始进度计划 
C 原始预算 
D 以上都是 

 
32李经理被任命为一个项目的领导他必须要仔细检查由客户提供的工作说明下列哪一项是最容易被忽视的 
A 数据类可交付成果 
B 应由客户提供的设备设施 
C 长期的采购项 
D 客户确定的里程碑 
E 其它分合同方的配合需求 

 
33在收尾阶段进行的历史数据记录对将来项目的是非常有用的 
A 指示发展趋势重大的问题 
B 分析成果及失误的可能性 
C 分析优势记录结果 
D 判断结果制定标准 

 
34在一个项目的计划阶段你了解到不只一个职能部门掌握完成一项给定任务的技术决窍则项目经理处理这种情况的最好方法是 
A 作出决定并在职责分配图中予以确定并将此图下发给所有的部门 
B 让相关部门自己协商由谁来完成这项工作 
C 请执行总裁作决定 
D 让相关部门各自分担部分工作 

 
35让一个公司接受并使用项目管理模式来进行管理的可能性取决于项目的及 
A 竞争及经济价值 
B 行业类型及人力要求 
C 规模及特性 
D 质量要求及人力要求 

 
36完成一个项目所需的时间通常被称之为项目的 
A 实施时间 
B 生命周期 
C 操作时间 
D 关键路径 

 
37一个项目延迟完工及超支的最常见的非行为性原因是 
A 挑选不合适的人作为项目经理 
B 挑选错误的人作为项目发起人 
C 接受一个高风险项目 
D 需求定义失误 

 
38下列哪一项会导致对工作说明的错误解释 
A 使用不精确的语言即大约大概 
B 混淆工作任务规格特殊指示及批准 
C 无规则结构及时间顺序 
D 工作任务的规模工作的明细等变化范围大 
E 以上都是 

 
39当一个项目使用组织分解结构OBS时它通常在什么方面与WBS保持一致 
A 任务 
B 劳动水平 
C 子任务 
D 项目 
E 工作包 

 
40可以显示累积的成本工作时间并以时间为导向的图形被称为 
A 偏差报告 
B S曲线 
C 趋势分析 
D 挣值报告 
E 基准控制

答案:范围管理练习题

1、DDCCA  BDEAE  CBDDC  ADDCD
21、BDDCC  BDAEC  AAABC  BDEEB

卓越85道

1、 有一个文件，它通过确定项目目标和主要项目可交付成果，形成了项目团队和项目客户之间达成一致的基础。这个文件的名称是：
A、 执行计划
B、 配置管理计划
C、 范围说明书
D、 工作授权计划 C Scope 
2、 项目章程是在哪个项目生命阶段产生的？
A、 计划编制
B、 可行性研究
C、 执行
D、 启动 D Scope 
3、 项目范围：
A、 只在项目开始时重要
B、 在授权项目的合同或其它文件得以批准后就不再重要了
C、 从项目概念阶段到收尾阶段都应该加以管理和控制
D、 是在项目执行阶段通过变更控制步骤进行处理的问题 C Scope 
4、 项目范围由什么充分证明
A、 建议书邀请函
B、 工作说明书
C、 交付产品和服务的总和
D、 交付产品和服务的总和 D Scope 
5、 范围核实的一个主要属性是：
A、 改进了的成本估算
B、 客户接受项目所做的工作
C、 改进的进度计划估算
D、 改良的项目管理信息系统 B Scope 
6、 项目章程对项目经理的意义在于
A、 描述需要完成工作的详细情况
B、 说明项目团队成员的名字 
C、 授权于项目经理
D、 描述项目的历史信息 C Scope 
7、 项目范围根据--------进行评定，而产品范围则根据---------进行评定
A、 合同、核实
B、 要求、成功的评定标准
C、 计划、要求
D、 范围基准计划、范围定义 C Scope 
8、 工作分解结构中的每一项都被标以一个独特的标示符，标示符的名称是什么？
A、 质量检测标示符
B、 帐目图表
C、 项目活动编码
D、 帐目编码 D Scope 
9、 编制项目范围说明书时不需要包含以下哪项？
A、 成本/利益分析
B、 项目历史
C、 项目可交付成果
D、 可测量的目标 B Scope 
10、 工作分解结构编号系统允许项目员工
A、 估算WBS元素的成本
B、 提供项目论证
C、 确定在哪个级别可以找到WBS元素
D、 在项目管理软件中使用编码系统 C Scope 
11、 范围说明是重要的，因为范围说明
A、 为制定未来项目的决策提供依据
B、 提供了项目的简洁概要
C、 替项目干系人批准项目
D、 提供衡量项目成本的标准 A Scope 
12、 范围核实应该在何时进行？
A、 项目结束时
B、 项目开始时
C、 项目每一个阶段期间
D、 计划编制时进行一次 C Scope 
13、 使用工作分解结构的主要原因是：
A、 组织工作
B、 防止遗漏工作
C、 为项目估算提供依据
D、 以上都是 D Scope 
14、 为了有效的管理项目，应该将工作分解为小块，以下各项中哪项不能说明任务应该分解到什么程度？
A、 可以在80小时以下完成
B、 不能再进一步进行逻辑细分了
C、 可由一个人完成
D、 可以进行实际估算 C Scope 
15、 除了范围说明书外，范围计划编制的输出是什么？
A、 范围管理计划、支持细节
B、 项目章程、分配项目经理
C、 WBS、范围管理计划
D、 项目章程、范围管理计划 A Scope 
16、 在一个重大的项目完工时，以下哪项被认为是重要的：
A、 财务记录
B、 采购文件和记录
C、 正式验收
D、 技术规范 C Scope 
17、 客户要求进行范围变更。为了分析变更对项目的影响，项目经理应该回顾工作分解结构、变更请求、范围管理计划和-------？
A、 绩效报告
B、 职责分配矩阵
C、 帕累托图
D、 蒙特卡洛模拟 A Scope 
18、---------包含详细的工作包说明。
A、 WBS词典
B、 工作范围
C、 预算估算
D、 成本估算 A Scope 
19、项目章程包括：
A、 前导图法
B、 任务估算
C、 详细的资源估算
D、 项目的商业需要 D Scope 
20、随着项目的复杂程序增大，范围的不确定性级别：
A、 保持不变
B、 下降
C、 先降后升
D、 上升 D Scope 
21、在项团队会议上，一个小组成员建议扩大工作范围，他的建议已经超越了项目章程中的范围。这时，项目经理指出项目团队应该集中精力完成仅限于需要完成的所有工作。这是一个什么样的例子？
A、 范围定义
B、 范围管理
C、 项目章程
D、 范围分解 B Scope 
22、创建工作分解结构的过程可以产生什么？
A、 项目进度计划
B、 小组外购
C、 项目完工日期
D、 风险清单 B Scope 
23、项目经理可以使用------来保证项目团队清楚的了解到他们的每一项任务包含的工作。
A、 项目工作范围
B、 项目章程
C、 WBS词典
D、 风险管理计划 C Scope 
24、线性规划可以作为哪类项目筛选标准的实例？
A、 强制最优化
B、 对比法
C、 利益评估
D、 影响分析 A Scope 
25、确定项目的技术要求是重要的一个步骤，因为这些要求：
A、 用平实的语言说明了可交付成果的特征
B、 帮助项目人员确定工作目标
C、 对项目人员和客户都有用。
D、 可以用来确保客户知道他们可以从项目中得到什么。 B Scope 
26、工作分解结构是范围变更控制的一个输入，因为它：
A、 为项目目标提供信息
B、 定义了项目的范围基准计划
C、 定义所有项目基准计划
D、 为执行范围提供信息 B Scope 
27、用来描述项目的目标、工作内容、可交付成果和最终产品的文件是：
A、 项目章程
B、 产品描述
C、 范围说明书
D、 工作分解结构 C Scope 
28、一个组织选择项目筛选模型时最重要的标准是：
A、 性能
B、 现实性
C、 便于使用
D、 成本 B Scope 
29、以下各项中，哪项不是项目筛选得益评估方法的实例？
A、 利益-成本比率
B、 回收期
C、 同行看法
D、 多目标规划 D Scope 
30、以下哪一项工具或技术用于项目启动？
A、 确认替代方案
B、 配置管理
C、 决策模式
D、 分解 C Scope 
31、项目范围变更控制系统是：
A、 一个已形成文件的正式步骤集合，用于定义变更正式项目文件的步骤
B、 一个已形成文件的过程，用于应用技术或行政指令及监督确认并记录任务职能和物理特征。并记录和汇报变更，控制变更，以及审计任务和系统来审核是否符合要求。
C、 一套变更项目范围的步骤，包括授权变更所必须的文书工作、跟踪系统和批准级别。
D、 项目所必须的，这样在审核和批复前就不能变更范围管理计划。 C Scope 
32、在贴现现金流方法下，在哪种条件下项目是可以接受的？
A、 在整个项目生命期的所有估算现金流的净现值总和等于利润
B、 现金流入的现值比现金流出的现值多出一个既定的百分比
C、 所有预计将来的现金流的净现值和首次现金投资的比值大于1
D、 回收期开始于项目的次年 B Scope 
33、要将职能组织和WBS元素联系起来，项目经理应该使用一个：
A、 WBS索引
B、 项目WBS
C、 成本帐目矩阵
D、 工作包分配索引 A Scope 
34、工作包是：
A、 WBS最低层的可交付成果
B、 带有一个特定标示符的任务
C、 要求的汇报级别
D、 可以分配给一个以上组强单位的任务 A Scope 
35、项目章程最少应该：
A、 描述项目经理和职能经理的职责和权利
B、 探讨项目的风险和限制以及针对这些问题的计划
C、 指定项目的组织结构
D、 说明执行组织的商业目标 A Scope 
36、以下哪项是由于外部事件引起的变更请求的实例？
A、 使用政府规定旧版本造成的项目范围定义错误
B、 执行权变措施方案带来的次级风险
C、 适用于当前项目的环境规定发生的变化
D、 由于供货商研发出新的技术使得我们可以使用单个元件替代原来定义的3件套 C Scope 
37、范围变更：
A、 可以改变WBS定义的以取得一致认可以项目范围
B、 可以引起所有项目基准计划的变化。
C、 要求对成本、时间、质量以及其他目标做出调整
D、 可以吸取教训 A Scope 
38、在什么时间选择并指派项目经理较为理想？
A、 项目启动过程期间
B、 项目计划编制过程期间
C、 项目生命周期概念阶段结束时
D、 在项目生命周期发展阶段开始之前 A Scope 
39、范围变更控制的输出包括：
A、 范围变更、纠错行动、经验教训、调整了的基准计划
B、 纠错行动、范围变更、进度计划变更
C、 绩效评定、附加计划编制、经验教训
D、 工作结果、产品文档、经验教训 A Scope 
40以下哪项不是项目启动的输入？
A、 产品或服务说明
B、 组强战略计划
C、 项目筛选计划
D、 项目章程 D Scope 
41、范围说明：
A、 不包括项目目标，如成本、进度、或质量标准
B、 包括一个项目假设和约束条件的说明
C、 形成文件，作为准备PERT/CPM网络的基础
D、 描述WBS的结构 B Scope 
42、项目章程应该由谁发布？
A、 项目经理
B、 执行组织的领导
C、 项目外的一名经理
D、 项目发起人 C Scope 
43、以下哪个工具被用于范围变更控制？
A、 绩效评估
B、 变更请求
C、 纠错行动
D、 范围管理计划 A Scope 
44、根据什么来进行评估项目范围活动的完成？
A、 要求
B、 项目计划
C、 范围管理计划
D、 工作分解结构 B Scope 
45、在一个环境改造项目中，以下哪项是一个增值变更的范例？
A、 由于政府规定经过修订，需要重新提交设计
B、 利用按照原来定的范围不可获取的可以降低成本的技术
C、 合用材料清单定义项目的整个范围，包括所有的组件和子组件
D、 修正系统设计中遗漏的但应该有的特征 B Scope 
46． 你正在为一家汽车公司管理一个开发新产品的项目。起初，这个产品被定义为“艺术型的个人交通工具”。后来，它又被描述为“不需要汽油的艺术型个人交通工具”。最后， 经过与设计工程师的详细讨论后，又将其描述为“不需要汽油，花费低于15，000美元而且 没有任何噪声的艺术型个人交通工具”。这表明了产品特征的逐步细化。但是，尽管产品的特征得到了不断的细化，它们还是必须按照下列哪项内容来进行仔细调整？
A、适当的项目范围定义
B、 项目干系人
C、 范围变更控制系统
D、 客户战略计划 A Scope 
47． 上个星期你还舒舒服服地在海边休假，今天你却不得不埋头于工作。有个项目经理的位置目前空缺，因为前任项目经理决定退休并且要在阿肯色开一个鲶鱼农场，而你接管了这个项目，现在要检查一堆关于这个项目的范围变更请求。为了评估这个项目将在什么程度上变更，你需要将这些变更要求跟哪一个项目文件的要求作比较？
A、 范围说明
B、 工作分解结构
C、 项目计划
D、 管理计划范围 B Scope 
48． 你的公司的项目审查委员会每个季度召开会议审查所有预算超过二百万美元的项目。你最近被提升为高级项目经理，并承担了最大的项目之一，即开发下一代计算机辅助生产流程。审查委员会要求你在下次会议上说明项目的目标，工作内容和成果。为此，你需要准备以下哪个文件？
A、项目章程
B、 产品描述
C、范围说明
D、 工作分解结构 C Scope 
49． 你所在的公司是一家在业内处于领先地位的制药公司。你们有很多项目有待开发，但是目前还没有足够的实力来完成所有的这些项目。而你正率领着一个团队从事开发项目筛选方法的工作，你们最终要建立一个项目筛选的模型。你们已经将经济回报，市场份额和公司的公众形象等多个方面的因素纳入筛选标准的考虑范围。请你指出在所有的筛选标准中，最重要的一条标准应该是：
A、公司所具有的完成该项目的实际能力
B、 该项目是否具有可行性，是否符合现实情况
C、 易用性
D、 项目成本的大小 B Scope 
50． 通过重提你们的公司在千年虫发作期间遗产资料系统的遭遇，你最终说服了公司的管理层在项目一开始就考虑对系统进行维护。然而，除了要考虑系统设计的问题外，系统维护还应该：
A、在项目收尾阶段始终要进行的一项工作
B、 系统维护应该在系统开发项目的生命周期中独自占有一段时间，因为计算机系统整个生命周期成本的60%到70%主要是花在维护系统上
C、 不被算在项目生命周期内
D、 被看作一个独立的项目 C Scope 
51． 你是一个项目经理，管理着一个分布于全世界5个不同国家的虚拟团队。根据以往的经验， 你知道：这些团队成员对于他们的职能经理的要求回应得要比对你的回应要积极得多。考虑到这个问题， 你决定要准备一个
A、针对团队成员的备忘录，以提醒他们现在是为项目经理工作
B、 项目章程
C、 针对职能经理的备忘录，以提醒他们你有权支配他们的员工
D、人力资源管理计划 B Scope 
52．一个项目是实施目标管理技术的理想环境，因为
A、项目管理包括设定组织目标
B、通常对项目使用的是矩阵式的管理环境
C、项目经理的责任是根据公司目标定义的
D、 所有项目都应该以目标为导向 D Scope 
53. 公司是一个鸡肉食品公司，目前正在实施一个项目，目的是完全消除产品中沙门氏菌的威胁。你是该项目的项目经理。你已经完成了项目的构思阶段。构思阶段的成果是：
A、 项目计划
B、 工作说明
C、 项目章程
D、 资源电子数据表 C Scope 
54．一个很有名望的项目管理公司委派你去帮助一个主要客户选择项目方案。客户公司的工程师们有条件地最优选择方案最好，然而，销售人员认为利润分析的方案更好，同时也比较容易计算。你实际上是一个刚刚毕业的大学生，原来的专业与动物学有关，与项目管理没有丝毫的关系。因为你对这些问题并不熟悉。但客户方要为你每天的服务向你的公司支付2000美元，因此，你必须在下一次会议上有所作为。你拿出你的PMBOK，想要准备一份漂亮的陈述报告，列举每一个方案的优点和缺点。你以一个小问题结素了你的报告，这个问题的题目是：下面哪一个方案不属于有条件地最优秀选择方案？
A、层次分析过程
B、　逻辑框架分析
C、　经济模型
D、　多元目标计划 C Scope 
55．你们团队设计了一个材料清单来定义项目的工作构成，而没有采用你推荐的工作分析结构（WBS）。一个客户注意到这个清单中没有涵盖项目范围变更的需求，后来这一变更需求被补充了进去。这是一个由下列哪项引起的变更要求的具体事例？
A、一个外部事件
B、产品范围定义中的错误或遗漏
C、 一项增值变更
D、 项目范围定义中的错误或遗漏 D Scope 
56．当选择一个项目的时候，衡量项目的价值以及项目对于所有干系人的吸引力是非常重要的。你的公司在项目选择中使用多种标准并且把它们整合成一个衡量的指标。你已经建立了一个在不确定性下决策的方法。这就是：
A、项目的备选实施方案
B、决策模型和计算方法
C、逻辑框架分析
D、层次分桥过程 B Scope 
57.你已以准备好了项目的范围说明和WBS。你的项目计划也已经被批准了。目前你的项目已经开始实施了，但你认识到，基于项目工作的天性，项目范围的变动是在所难免的。由于不久前你就经历过范围不断扩大的折磨，所以这次你对范围蔓延的危险特别留意。为了避免类似事件的发生，你召集了团队会议要建立一套项目范围变更控制系统。这个系统是指：
A、 一系列正式的、有书面文件记载的程序，这些程序规定了如何修改正式的项目文件的步骤
B、 一套有正式的书面文件记录的流程，其主要作用是用来实施技术和行政的指导和监督，这样做的目的是为了保证项目各个部分的工作能够得以明确，并且有正式文件记录、工作日志记录和变更报告、变更控制，以及为了保证工作按照预定要求正常进行而进行审核工作
C、 可以使用项目范围得到变更的一系列程序，主要包括文书工作、跟踪系统和批准变更必须的审批级别
D、 有关项目变更的命令，这些命令是为了保证项目的范围管理计划在上级部门审阅和签署之前不会被随意改变
 C Scope 
58.　由于你上大学时学的是金融学专业，所以公司要求你积极参与公司的项目选择过程。项目选择委员会的主席要你介绍一些项目选择的基本规则和可行的方法。你知道公司选择项目的一个基本原则是要有钱赚，也就是说项目成本不能超过项目收益，因此你推荐了折现的现金流量法。这种方法的一个基本原理是1美元在今天的价值通常要比这1美元在1年以后的价值更高。根据这种方法，项目处于下列哪种情况下才能被接受？
a项目生命周期内估算的现金流量的净现值总和等于收益
b现金流入的净现值总和等于收益
c预期的未来现金流的现值总和除以初始现金投资结果大于1
d回收期出现在项目的第二年
 B Scope 
59.你想要对当前这个项目的工作内容进行细分，以使得每个项目团队成员都有各自独立的工作。每个团队成员完成的各自独立的工作字项目管理中被称为：
A、工作分解结构中最低水平上的可交付产品
B、有着特殊标识符的工作任务
C、必要的报告水平
D、可以分配给多个工作单位的任务
 A Scope 
60.你是一位项目经理，管理着一个医疗数据库系统项目。公司有专业的编程人员负责设计程序，但是你需要从外部购买硬件。项目中负责合同管理的饿人员告诉你，需要向承包商提供一份产品描述，这个产品描述也被称作
A、工作说明
B、合同范围说明
C、项目章程
D、合同
 A Scope 
61.你以前为一家私企工作了10年，现在跳槽到一家政府机构工作，你的前任雇主在项目管理方面有非常严格的要求，他规定在项目进行过程中要进行多次的审查以了解项目当前进展状况。虽然项目管理对政府机构来说是全新的内容，但该机构还是有基本的项目管理工作要求，他们设定了项目生命周期的四个阶段：概念 定义 实施和完成。尽管这个机构对于在项目生命周期中何时进行项目状态审查以及要进行多少次审查并没有要求，但你认为在项目每个阶段完成的时候都进行状态审查是很重要的一件工作。这种状态审查的目的在于：
A、根据项目期基准线来判断完成项目需要的资源数量
B、根据以往业绩调整进度和成本基准线
C、获取客户对交付使用产品的认可
D、判断项目是否应该进入到下一个阶段
 D Scope 
62.你在负责管理一个视频游戏的项目。上个月客户已经签署项目需求说明和范围说明。但是现在她提出了一项范围变更要求。她希望把这个游戏做成一种电视和电脑上都能玩的互动游戏。这种范围变更至少会表现在哪 一个方面？
A、修改工作分解结构已经确定的项目范围
B、导致所有项目基线的变更
C、需要对成本　时间　质量以及其他目标进行调整
D、得到一个经验教训
 A Scope 
63.你是某个项目的项目经理，由于明天要去见一个比较难缠的客户，所以比较焦虑。正在郁闷的时候，你的一个高级合作伙伴打电话说把你调到另外一个项目中。根据你在项目管理方面的经验，你知道任命一名项目经理的最佳时机应该是：
A、在项目启动阶段
B、在编制项目计划阶段
C、在项目生命周期的定义阶段结束的时候
D、在项目生命周期开始研究阶段以前
 A Scope 
64.　你在管理一个电信项目，由于最近政府出台了一项新的规定，你不得不改变原定的项目范围。对于项目目标作了几个变更。你更新了项目中使用的技术和计划文件。你的下一部是：
A、　正式通知干系人
B、　修改公司的知识管理系统
C、　从项目发起人和客户那里获得对范围变更的正式承认
D、 准备一个业绩报告
 A Scope 
65.　在项目生命周期的概念阶段，管理层表示希望每个新项目的效益应超过开发成本。这是以下什么的例子：
A、　假定
B、　限制条件
C、　通过约束优化选择项目
D、　一个技术要求
 B Scope 
66. 你已经被任命为一个新项目的经理，必须编制一份项目计划。为了给项目提供整体框架，你决定准备一个工作分解结构（WBS）来说明工作的复杂程度和工作量的大小。但是现在没有现成的WBS摸板可供利用。为准备WBS，你做的第一步是：
A、　为每个项目的交付成果确定成本和持续时间
B、　确定项目的主要交付成果
C、.　明确每个项目交付成果的构成
D、　明确要执行的主要任务
 B Scope 
67.　你是人力资源部的一名人事管理专家。你最近被调往了一个新的项目团队。这个团队正在建立一套以团队为基础的考评与奖酬系统，这个系统主要适用于公司中持续时间超过一年以上，并且项目中的部分成员至少花费５０％以上的工作时间来完成的项目。你所在的团队中其余的成员仍旧来自公司的人力资源部。这个项目章程应该由谁发布？
A、　项目经理
B、　人力资源部主管
C、　处于此项目外部的一个经理
D、 一个权限高于人力资源部门的项目管理办公室(PMO)的成员
 C Scope 
68.你所在的公司原来主要生产是一家处于领先地位的食品供应商。为了增加公司收入，管理者有意开拓新的市场和产品。你现在领导着一个负责开发产品的团队。由于你的背景和对信息技术的兴趣，你建议公司开发无线通信产品。但当你将建议提交审议的时候，管理层认为这项产品和公司的核心竞争力不符合。你需要返回规划委员会推荐其他产品，并把管理层的指导方针作为
A、 一条假设
B、 一项约束
C、 一个规范
D、 一项技术要求
 A Scope 
69.美国印第安人事务局将在Navajo保留地翻修一所小学的项目外包给了你的公司。一个合同小组要求你雇拥当地的美国劳工保留地的承包商。这是以下哪种限制条件：
A、 社会的
B、 经济的
C、 环境的
D、 法律的
 D Scope 
70. 各种项目的档案资料可以用于
A、 将目前的业绩和预期获得的教训与之相比较
B、 准备干系人管理计划
C、 筛选项目团队成员
D、 作为项目开始的输入项
 D Scope 
71.公司有一个生物项目，你是项目经理，现在研究部门已经分离了一种高级微生物。当与海藻结合的时候，这种微生物能够形成一种可生物降解的合成材料。销售部门相信该材料应该利用来制造能够只穿一次就可以抛弃并变成花园肥料的袜子。管理层问你是否应该启动一个项目来制造这种产品。为此，你应准备：
A、可行性研究
B、投资回报报告
C、生产和购买分析
D、项目章程 
 A Scope 
72.对于一个环境治理项目，一个增值变更的例子是：
A、由于一个新或者修改的政府规则引起，迫使重新设计项目
B、使用了一种在最初设定范围的时候没有出现的技术，这种技术可以降低项目成本
C、使用一个材料单√定义项目范围，材料单上包括了所有的配件和主件
D、矫正设计系统的时候遗漏掉的一个必备特性
 B Scope 
73.在项目生命周期中的哪一个阶段遇到的不确定性最大？
A、概念阶段
B、计划编制阶段
C、实施阶段
D、收尾阶段
 A Scope 
74.范围核实：
A、提高确定成本和时间表的精确度，特别是对于那些应用革新技术的项目
B、是交付客户前的最后一项活动
C、记录项目制造的产品或者服务的特点
D、与质量控制不同，因为范围确定讨论是否接受的问题，而不是正确与否的问题
 D Scope 
75.细化项目的技术要求是一个重要的步骤，因为这样的要求
A、以平常的语言描述了可交付成果的特性
B、被项目成员用来确定工作内容
C、对于项目成员和客户同样有用
D、是为了确保客户知道他们从一个项目中能得到什么而设计的
 B Scope 
76.你负责管理一组人员，你们要从三个项目中选择出一个来。这个项目是开发一种针对痱子热毒的解毒剂。在会议上，许多小组成员已经决定使用何种项目技术。有些倾向于使用内部回报率（IRR），有些则主张使用收益成本率（BCR）。在决定使用的方法时，你的第一步是
A、 比较选择技术，辨别各自的优缺点
B、 如果适用于项目，使用公司应用最多的技术
C、 使用大多数小组成员都了解的方法
D、 明确本公司管理的哲学和意愿

 D Scope 
77. 书面变更命令应该在什么时候需要
A、 所有的项目，无论大小
B、 只有大的项目才需要
C、 那些有一个合适的、正式的、范围变更管理系统的项目
D、 那些变更控制系统的成本可以调节的项目 A Scope 
78.你的公司，一个会议管理鹟，正要向　新的领域发展。目前政府部门发出了一个有关历史性研究的部标邀请，你们公司投了标，并且最终竞标成功。而你被任命这个项目的经理，成为政府部门的第一个历史性研究项目的项目经理。然而不幸的是，你的工作成果没有满足政府对于历史性研究的标准。公司的主席刚刚从政府机关的签约官收到正式通知，因此，这个项目将立即中止。现在你必须
A、 将项目从开始到目前的这段时间内已有的成果交给合同管理部门的技术代表
B、 记录获得的经验教训并且为记录作索引
C、 对项目已经完成的工作记录，明确已经到达的水平和程度
D、 关闭项目办公室并且将所有的项目成员重新分配到新的岗位上
 C Scope 
79.项目失败的理论原因是
A、 缺少项目式的或者强大的矩阵结构，不良的范围定义，以及缺少项目计划
B、 缺少上级管理部门的支持和承诺，项目团队不和谐，以及项目经理缺少领导能力
C、 客户需要的不良定位，项目团队工作位置上的分散，以及在整个项目进程中缺乏与客户的沟通
d  织结构因素，客户需要的不良定位，不合适的项目具体要求，以及不良的计划编制和控制

 D Scope 
80.在变更控制中项目计划很重要是因为项目计划
A、 提供了变更管理的基准线
B、 提供了有关项目业绩的信息
C、 警示项目团队在将来可能产生问题的方面
D、 被预期在项目整个过程中会变更
 A Scope 
81.你是一个公司主要项目的项目经理。你最近分配到一个与转包商工作的机会。这个转包商需要更加详细的计划和管理工作的具体范围。你的朋友米歇尔是这个转包商的新的项目经理。他也是项目管理的新手。你建议他最先
A、 按照你制定出的工作分析结构安排工作，并且按照工作分析结构中定义出的工作包来展开工作
B、 为他的公司负责的内容制定一个子工作分解结构
C、 建立一个相似的编码结构以使得整个项目管理信息系统使用的是同一种编码系统，使得工作更加容易
D、 建立一个工作分解结构词典来展示具体员工的任务
 B Scope 
82.你所在项目的技术主管提出了一项会给项目带来增值的请求，但是这个请求同时也会导致项目范围的扩大。为了评估实施这一变更可能带来的影响幅度，你要求在项目中使用净值分析法。这种方法代表的是
A、 绩效评估技术
B、 配置管理程序
C、 成本核算程序
D、 范围报告机制
 A Scope 
83.你在制药业工作。你的项目要对和种叫做芬塔斯提克的药物进行临床试验，该药品用于提高记忆力和刺激头发生长。在项目实施过程中，该产品的试验过程被进一步明确划分为三个阶段，第一阶段的进行四次试验，第二阶段进行五次试验，第三阶段进行六次试验。这种情况是下列工作的一个示例
A、 质量功能展开
B、 将工作分解结构（WBS）与项目活动进行一一匹配
C、 价值分析
D、 进一步细化对产品的描述
 D Scope 
84.项目成功依赖于大量的相互关联的因素，包括时间、成本以及范围控制。然而，任何一个项目的成功主要依赖于
A、 客户接受
B、 客户满意
C、 客户在满足自己的需要的基础上有一定的妥协
D、 超过客户最初设定的项目范围
 B Scope 
85.现在有一个国家珍稀动物管理项目，该项目由15个单独的子项目构成。为了全球管理，你现在要为这个项目建立一个项目管理办公室（PMO），而且不给这个办公室配备一个项目管理信息系统。这个系统要包括所有有关项目的信息，而且这个系统中数据是随时可以更新的。要完成这个管理信息系统，你需要收集这15个项目所有工作的相关信息。这些信息构成下列哪项的全部内容
A、 项目会计表
B、 工作分解结构（WBS）词典
C、 工作分解结构（WBS）模板
D、 净值管理报告
 B Scope

范围10道题(附答案详解)——励志

1．你正在为一家汽车公司管理一个开发新产品的项目。起初，这个产品被定义为“艺术型的个人交通工具”。后来，他又被描述为“不需要汽油的艺术行个人交通工具”。最后，经过与设计工程师的详细讨论后，有将其描述为“不需要汽油、花费低于15，000美元而且没有任何噪声的艺术型的个人交通工具”。这表明了产品特征的遂步细化。但是，尽管产品的特征得到了不断的细化，它们还是必须按照下列哪项内容来进行仔细调整？
a．      适当的项目范围定义
b．      项目干系人
c．      范围变更控制系统
d．      客户战略计划

2．上个星期你还舒舒服服地在海边休假，今天你却不得不埋头于工作。有个项目经理的位置目前空缺，因为前任项目经理决定退休并且要在阿肯色开一个鲶鱼农场，而你接管了这个项目，现在要检查一堆关于这个项目上午范围变更请求。为了评估这个项目将在什么程度上变更，你需要将这些变更要求跟哪一个项目文件的要求作比较？
a．      范围说明
b．      工作分解结构
c．      项目计划
d．      管理计划范围

3．你的公司的项目审查委员会每个季度召开会议审查所有预算超过二百万美元的项目。你最近被提升为高级项目经理，并承担了最大的项目之一，即开发下一代计算机辅助生产流程。审查委员会要求你在下次会议上说明项目的目标，工作内容和成果。为此，你需要准备以下哪个文件：
a.      项目章程
b.      产品描述
c.      范围说明
d.      工作分解结构

4．你所在的公司是一家在业内处于领先地位的制药公司。你们有很多项目有待开发，但是目前还没有足够的实力来完成所有的这些项目。而你正率领着一个团队从事开发项目筛选方法的工作，你们最终要建立一个项目筛选的模型。你们已经将经济回报、市场份额和公司的公众形象等多个方面的因素纳入筛选标准的考虑范围。请你指出在所有的筛选标准中，最重要的一条标准应该是：
a．      公司所具有的完成该项目的实际能力
b．      该项目是否具有可行性，是否符合现实情况
c．      易用性
d．      项目成本的大小

5．通过重提你们的公司在千年虫发作期间遗产资料系统的遭遇，你最终说服了公司的管理层在项目一开始就考虑对系统进行维护。然而，除了要考虑系统设计的问题外，系统维护还应该：
a．      在项目收尾阶段始终要进行的一项工作
b．      系统维护应该在系统开发项目的生命周期中独自占有一段时间，因为计算机系统整个生命周期成本的60%到70%主要是花在维护系统上
c．      不被算在项目生命周期内
d．      被看作一个独立的项目

6．你是一个项目经理，管理着一个分布于全世界5个不同国家的虚团队。根据以往的经验，你知道：这些团队成员对于他们的职能经理的要求回应要积极得多。考虑到这个问题，你决定要准备一下
a.      针对团队成员的备忘录，以提醒他们现在是为项目经理工作
b.      项目章程
c.      针对职能经理的备忘录，以提醒他们你有权支配他们的员工
d.      人力资源管理计划

7．一个项目是实施目标管理技术的理想环境，因为
a.      项目管理包括设定组织目标
b.      通常对项目使用的是矩阵式的管理环境
c.      项目经理的责任是根据公司目标定义的
d.      所有项目都应该以目标为导向

8．你的公司是一个鸡肉食品公司，目前正在实施一个项目，目的是完全消除产品中沙门氏菌的威胁。你是该项目的项目经理。你已经完成了项目的构思阶段。构思阶段的成果是：
a.      项目计划
b.      工作说明
c.      项目章程
d.      资源电子数据表

9、一个很有名望的项目管理公司委派你去帮助一个主要客户选择项目方案。客户公司的工程师们有条件地最优选择方案最好，然而，销售人员认为利润分析的方案更好，同时也比较容易计算。你实际上是一个刚刚毕业的大学生，原来的专业与动物学有关，与项目管理没有丝毫关系。因为你对这些问题并不熟悉。但是客户方要为你每天的服务向你的公司支付2000美元，因此，你必须在下一次会议上有所作为。你拿出你的PMBOK，想要准备一份漂亮的陈述报告，列举每一个方案的优点和缺点。你以一个小问题结束了你的报告，这个问题的项目是：下面哪一个方案不属于有条件地最优选择方案？
a.      层次分析过程
b.      逻辑框架分析
c.      经济模型结构
d.      多元目标计划
10.你们团队设计了一个材料清单来定义项目的工作构成,而没有采用你推荐的工作分解结构(WBS).一个客户注意到这个清单中没有涵盖项目范围变更的需求,后来这一变更需求被补充了进去.这是一个由下列哪项引起的变更要求的具体事例?
a.      一个外部事件
b.      产品范围定义中的错误或漏
c.      一项增值变更
d.      D、项目范围定义中的错误或遗漏


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1、A、适当的项目范围定义
产品特征的不断细化必须要根据适当的范围定义来进行细致的调整，特别是按照合同来实话项目的时候。当得到适当的定义之后，规定所需要完成工作的项目范围即使在产品特征得到不断细化的情况下也应该保持不变。｛计划编制｝
PMI　PMBOK，2000，6
2、B、工作分解结构
工作分解结构确定了项目的基线范围，这个基准线为任何发生在项目中的变更提供基准｛计划编制｝
PMI　PMBOK，2000，63
3、C、范围说明
范围陈述向有关各方提供了对项目范围的一般了解，同时是未来的项目决策的参考。｛规划｝
PMI　PMBOK，2000，56
4、B、该项目是否有可行性，是否符合现实情况
这个模型应该反映公司和项目经理的目标，需要考虑公司的现实情况，包括公司在设施、资金、人事等方面受到的限制以及业绩、成本、时间和顾客抵触的市场风险等各种技术风险。｛项目启动｝
梅雷迪斯和曼特尔2000，4－12
5、C、不被计算在项目生命同期内
项目发生在有明确的开始和结束的一段时间之内，而维护是持续的，没有明确时间限制的过程。维护活动，比如对组织的采购指导原则的修订，可能被看作是一个项目，但是它是一个独立于产生它的原项目的工作。｛启动｝
Frame1995,16
6、B、项目章程
尽管项目章程不能阻止冲突的发生，但它可以提供一个有助于解决冲突的框架，因为它界定了项目经理为完成项目行为而使用公司资源的权限。｛开始｝
梅雷迪斯和曼特尔2000，238
7、D、所有项目都应该以目标为导向
通过针对于一项活动的目标而不是针对活动本身的目标来进行管理就使行经理的责任主要落在了获得结果上，而不是去实施一项活动。这些结果可以用来评估项目的业绩。｛开始｝
斯达肯布鲁克1981，157
8、C、项目章程
项目章程代表了最高管理层对项目的授权，启动了规划阶段。项目章程正式承认了项目的存在，给予项目经理授权对项目活动进行资源分配。｛启动｝
PMI　PMBOK，2000，54，204
9、C、经济模型
经济模型包括利润衡量方法，以及对比方法，分数模型，以及利润分配｛开始｝
PMI　PMBOK，2000，54
10、D、项目范围定义中的错误或遗漏
材料清单表示的是一个把将要用来制造制成品的原料按照集合，组件和元件这样的等级进行划分的清单，而WBS是用来定义整个项目范围的一种以可交付使用为导向的项目构成分类。如果用WBS更为合适的时候你却用了材料清单的话，那将导致范围的错误定义和后来的变更需求。｛控制｝
PMI　PMBOK，2000，63